| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ второго созыва |  |  |
| --- | --- | --- |
| # РЕШЕНИЕ |  |  |
| (девятнадцатая сессия) |  |  |
| ## от «21» июня 2012г. | г. Новосибирск | № 11 |

Об итогах отопительного сезона 2011-2012гг. и задачах для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы Новосибирского района к отопительному сезону 2012-2013гг.

Заслушав информацию и.о. начальника управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области Зиброва В.Д. «Об итогах отопительного сезона 2011-2012гг. и задачах для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы Новосибирского района к отопительному сезону 2012-2013гг.» и рассмотрев материалы по данному вопросу, Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области РЕШИЛ:

- Информацию и.о. начальника управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области Зиброва В.Д. «Об итогах отопительного сезона 2011-2012гг. и задачах для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы Новосибирского района к отопительному сезону 2012-2013гг.» принять к сведению.

- Рекомендовать муниципальным образованиям Новосибирского района:

  - .Рассмотреть на сессиях Советов депутатов поселений вопросы подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону 2012-2013гг.;

  - .Провести инвентаризацию объектов ЖКХ, находящихся на территории муниципальных образований, независимо от их  ведомственной принадлежности, обратив особое внимание на бесхозяйные объекты;

  - .Организовать контроль за ходом проведения ремонтных работ;

  - .Создать комиссии по проверке готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону 2012-2013гг.

- Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов                                                            В.П.Саблин

Приложение к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.06.2012 №11

Информация

об итогах отопительного сезона 2011-2012 года и задачах

для подготовки объектов  ЖКХ и социальной сферы

к отопительному сезону 2012 -2013 года.

Отопительный сезон 2011-2012 года прошёл без значительных срывов. Перебои с теплоснабжением зафиксированы в детском туберкулёзном диспансере д.п. Мочище, жилых домах  ул. Лесная  с. Берёзовка, аварийная ситуация ликвидирована на жилом доме 25 по ул. Пионерская в с. Барышево, промерзание водопровода в с. Морусино и подводок к жилым домам в населённых пунктах Издревая, Верх-Тула, Плотниково и т. д.

Основная проблема прошедшего отопительного сезона – недостаточный запас топлива на котельных. Практически с «колёс» проходил сезон в Берёзовском, Верх-Тулинском, Мочищенском, Раздольненском, Ярковском сельсоветах. В населённых пунктах данных сельсоветов запас угля составлял 3-7 суток.

Разработка плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы была начата в январе текущего года.

Итогом этой работы стал районный план мероприятий, согласованный с министерством ЖКХ НСО.

Отдельные мероприятия были включены в областные и федеральные программы.

За счёт федерального, областного, местного бюджета и средств населения ведётся капитальный ремонт домов в Верх-Тулинском сельсовете. Криводановский сельсовет с участием средств фонда модернизации ремонтирует 5-ти этажный дом № 6 в микрорайоне с. Криводановка. С участием средств фонда модернизации ведётся реконструкция котельной на ст. Мочище Станционного сельсовета. Строятся 2 модульные газовые котельные в п. Двуречье, в с. Береговое Боровского сельсовета планируется заменить котельную с устаревшим оборудованием на модульную угольную котельную.

По долгосрочной целевой программе «Питьевая вода» объем финансирования для Верх-Тулинского и Каменского сельсовета увеличен в 2012 году за счёт средств областного бюджета в 2 раза, каждому сельсовету выделяется по 7 млн. рублей.

При поступлении федеральных средств объём финансирования будет увеличен Верх-Тулинскому сельсовету на бурение водозаборных скважин.

По программе Газификация территорий Новосибирской области в 2012 году сельсоветам Новосибирской области выделено почти 19 млн. рублей:

Верх-Тулинскому – 4,5 млн. рублей;

Криводановскому – 4,2 млн. рублей;

Мочищенскому – 5,8 млн. рублей;

Кубовинскому – 845 тыс. рублей;

Толмачёвскому – 3,2 млн. рублей.

По программе энергосбережения из областного бюджета сельсоветам района предусмотрены средства в объёме свыше 8 млн. рублей участвуют в программе:

Барышевский с/с;

Криводаноский с/с;

Верх-Тулинский с/с;

р/п Краснообск.

По программе на благоустройство и подготовку объектов ЖКХ  к отопительному сезону на 2012 год администрация Новосибирского района направила сельсоветам 18 млн. рублей из них все 18 млн.рублей были направлены на погашение задолженности за топливно - энергетические ресурсы.

Участие в федеральных, областных программах позволяют решить часть проблемных вопросов, но остаются ещё нерешённые проблемы:

Берёзовский сельсовет - замена 2-х котлов, ввод в действие 2-х контурных систем на котельных, замена участков теплотрассы и водопроводов;

Барышевский сельсовет – строительство 2-х газовых котельных в п. Двуречье;

Краснообский поссовет – капитальный ремонт домовой трубы ФГУП «Энергетик»;

Криводановский сельсовет – вынос водопровода из лотков теплотрассы в с. Марусино;

Кубовинский сельсовет – замена теплотрассы до детского сада в п.Красный Яр, ремонт водопровода в с. Сосновка;

Мичуринский сельсовет – реконструкция ЦТП в п. Элитный и п. Мичуринский;

Мочищенский сельсовет – капитальный ремонт теплотрассы от котельной «Набережная» в д.п. Мочище;

Новолуговской сельсовет – реконструкция водопровода в д. Издревая с целью предотвращения его промерзания;

Плотниковский сельсовет – запуск скважины на ст. Жеребцово, ремонт ёмкости для воды в с. Жеребцово, запуск второй скважины в с. Плотниково;

Раздольненский сельсовет – завершение ремонта котла № 3, погашение задолженности за уголь прошедшего отопительного сезона;

Станционный сельсовет – завершение реконструкции котельной ГРП ст. Мочище, погашение задолженности за газ котельной в п. Садовый;

Толмачёвский сельсовет – проведение реконструкции газовой котельной и тепловых сетей в с. Красноглинное, ремонт водопроводов в п. Новоозерный, с. Толмачево, восстановление установки по очистке воды в с. Красноглинное;

Ярковский сельсовет - произвести замену котла в с. Новошилово, заменить участок водопровода по ул. Коммунистическая, Береговая в с. Ярково, отремонтировать теплотрассы.

Обозначенные проблемы необходимо решать в комплексе. Необходимы инвестиционные, долгосрочные программы и проекты.

С каждым годом, требования к проектно-сметной документации, срокам подачи заявок, качеству оформления проектов, наличию инвестиционных  программ, объемам софинансирования ужесточаются. В текущем году до 01 июля в министерстве строительства и ЖКХ Новосибирской области формируется пакет предложений для финансирования Программ в 2013 году.

В муниципальных образованиях Новосибирского района необходимо:

- провести сессии сельсоветов с рассмотрением вопросов подготовки объектов ЖКХ к новому отопительному сезону;

- организовать контроль за ходом проведения ремонтных работ;

- провести инвентаризацию муниципальных объектов ЖКХ, в том числе бесхозяйных, находящихся на территории муниципальных образований;

- создать комиссии по проверке готовности объектов ЖКХ к новому отопительному сезону;

- определиться с первоочередными мероприятиями по ремонту объектов ЖКХ, источниками их финансирования, включая мероприятия по погашению кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы и созданию запасов топлива.

И.о. начальника управления

ЖКХ, строительства и транспорта                                                    В.Д. Зибров