## Slide 1
Chart: 
| 2016 год | 2017 год | 2018 год
ОБ | 161 | 13 | 122
МБ | 127 | 54 | 41

## Slide 2: Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области " Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства" создано 10.07.2010г.. Преобразовано в МКУ 27.04.2012г (путём смены типа с бюджетного на казённое учреждение) в целях обеспечения качественного выполнения строительства текущего и капитального ремонта, соблюдение строительных норм и правил при выполнении работ на объектах муниципальной собственности, а также упорядочения деятельности муниципальных учреждений социальной сферы. Основной вид деятельности - выполнение функций муниципального заказчика по ремонту и строительству объектов, финансируемых за счёт средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области и за счёт областных и федеральных программ. На 2018 год в рамках муниципального задания от администрации Новосибирского района Новосибирской области в МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» запланированы мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту на общую сумму в размере 48 695 298,22 руб. За предыдущий 2017г. освоено 68 080 179,41 руб. (за 2016год - 289 076 124,69. руб.; за 2015год - 613 млн. 3а 2014 г. - под 1 млрд.). Освоено 68 080 179,41руб., т.к. Сенчанскую Шк.76 вместо ремонта на 12 млн. руб. пришлось закрыть на реконструкцию. Сокращение обусловлено сокращением областных и федеральных программ и переходом полномочий реализации программ по новому строительству на областной уровень (областной УКС), соответственно, как следствие сокращением штатного расписания в 2015г. с 42 чел. до 14 чел.

## Slide 3: которые делится на : В 2018 только утверждено бюджетной росписью на Капитальный ремонт было выделено 48 695 298,22 руб. (ОБ 2 756 800 руб.; МБ 45 938 498,22 руб.) (Ожидается выделение средств из областного бюджета на: -Реконструкция крыши здания МБОУ -Верх-Тулинская СОШ № 14 – 7 200 тыс. руб. -Усиление строительных конструкций здания МКДОУ - детский сад "Родничок"-2 500 тыс. руб. -Реконструкция Сенчанской школы №76 106 000 тыс. руб.,) Утверждённые областные средства делятся в том числе: - по целевой программе «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2016 - 2020 годы» 1 346 600 руб, на объекты: Ремонт кровель Выполнение работ по созданию условий архитектурной доступности и оснащение специализированным оборудованием МКДОУ - детский сад "Капелька 1 410 200 руб.
Мичуринская 123 ремонт кровли | 1 410 200 руб
Реконструкция крыши здания МБОУ -Верх-Тулинская СОШ № 14 | 7 200 000 (ожидаем)

## Slide 9: МБОУ – Краснообская СОШ №1
Необходим ремонт крылец и отмостки здания

## Slide 10: МБОУ – Краснообская СОШ №2
Необходим ремонт крылец и отмостки здания

## Slide 11: МБОУ-Барышевская СОШ №9
До ремонта (несоответствие СанПиН, СП и др. нормативам)
После ремонта

## Slide 12: МБОУ -Верх-Тулинская СОШ №14
Покрытие гидроизоляции кровли негерметичное, имеются трещины, происходят протечки, внутри здания нарушена отделка потолков, стен. Необходима реконструкция крыши, ремонт помещений.

## Slide 13: МБОУ - СШ №18 ст.Мочище
Имеются трещины на фасаде и внутри здания. Разрушается фасадная облицовка.
Необходим ремонт фасада и усиление строительных конструкций здания

## Slide 14: МКОУ - Кубовинская ОШ №31
Освещение, проводка, щитовое оборудование не соответствует нормативам, частично вышло из строя, изношено.
Необходим капитальный ремонт электроосвещения и электрооборудования в здании.

## Slide 15: Школы № 76
Имеются трещины на фасаде, внутри здания, на кровле. Разрушается фасадная облицовка, внутри из трещин вываливается штукатурка. Трещины со временем увеличиваются.
Необходима реконструкция здания (усиление стен)

## Slide 16: МКОУ - Плотниковская СОШ № 111
Освещение, проводка, щитовое оборудование не соответствует нормативам, частично вышло из строя, изношено.
Необходим капитальный ремонт электроосвещения и электрооборудования в здании.

## Slide 17: МКДОУ - детский сад "Белочка"
Необходим ремонт крылец и отмостки здания

## Slide 18: МКДОУ - детский сад "Родничок"
Имеются трещины на фасаде, внутри здания.
Необходимо обследование строительных конструкций и усиление стен.

## Slide 19: «Барышевский центр помощи детям» Здание прачечной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Барышево, ул.Институтская, д.6
Кирпичная кладка стен разрушается, нарушена отделка внутри помещений, не работают коммуникации.
Провести обследование здания на предмет аварийного состояния для дальнейшего сноса.