Доклад

Планы по ремонту автомобильных дорог в 2018 году

в Новосибирском районе Новосибирской области.

В Новосибирском районе общая протяженность автомобильных дорог составляет - 1143 км:

-  федерального значения - 54 км.

-  областного значения - 325км.

-  внутрихозяйственного значения – 768 км.

в том числе с твердым покрытием – 416 км. (грунтовых 352 км)

Автодороги Новосибирского района – 127 км.

В муниципальных образованиях Новосибирского района – 641 км.

В 2018 году Новосибирскому району из областного бюджета выделено 55,2 млн. рублей. Законодательным собранием Новосибирской области внесены изменения 01.03.2018 г. в Закон Новосибирской области от 12.12.2017 г. № 234-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», которые предусматривают выделение дополнительных средств в сумме 12,2 млн. рублей. Итого, для выполнения государственной программы в 2018 году предусмотрено субсидий 67,4 млн. рублей, из ранее установленного размера субсидии Новосибирскому району на 2018 год 93,9 млн. рублей (уменьшение размера субсидии на 2018 год составило 26,5 млн. рублей).

В соглашении предусмотрено:

- на содержание автомобильных дорог и мостов 30,2 млн. рублей;

- на планово-предупредительный ремонт автомобильных дорог 3-х автодорог («п.Кирова- п.Шадриха», «Ключи - п.Морозово», «с.Новолуговое – п.Ремесленный») – 1,4 млн. рублей;

- для закрытия кредиторской задолженности по завершенному в 2017 году капитальному ремонту автомобильной дороги «ул. Экскаваторная 2» в с.Марусино (завод «Бергауф») – 4,1 млн. рублей.

В план мероприятий, подлежащих обязательному выполнению, по результатам совещания 24 января 2018 г., организованного министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Новосибирскому району поставлены следующие задачи:

1.	Полная реализация поручений Президента Российской Федерации об обустройстве пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с требованиями новых национальных стандартов. Для полного выполнения поручения необходимо 56,7 млн. рублей, соглашением предусмотрено 16,7 млн. рублей. Дополнительно к предусмотренным средствам необходимы 40 млн. рублей.

2.	В полном объеме выполнить «Ремонт автомобильной дороги «Каменка-Советский-Витаминка», на сумму 19,7 млн. рублей, соглашением предусмотрено с учетом добавленных средств 9 млн. рублей. Дополнительно к предусмотренным средствам необходимы 10 млн. рублей.

Направлены письма в адрес исполняющего обязанности Губернатора Новосибирской области и в Минтранс Новосибирской области об увеличении размера выделяемых субсидий Новосибирскому району по государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 – 2022 годах» на период 2018 и 2019 года.

Также при выделении дополнительных средств в марте 2018 г. были включены объекты в муниципальных образованиях:

- ремонт ул.Морская (312 м) в п.Голубой Залив в Морском сельсовете стоимостью 6 млн. рублей для завершения начатых в 2017 году работ.

- ремонт ул. Андреева (954 м) в с.Новолуговое в Новолуговском сельсовете (для ремонта требуется 8 млн.рублей, в соглашении установлено 0,5 млн.рублей для начала работ).

На 2018 год включены 25 объектов из которых по 7 объектам заключены муниципальные контракты (28 %) в 2017 году. По остальным 18 объектам в настоящее время проводятся аукционы по выбору подрядных организаций, как в администрации Новосибирского района, так и в муниципальных образованиях для реализации намеченных планов 2018 года.

Все дорожно-строительные работы на 2018 год планируются к завершению согласно производственных графиков в срок до 1 сентября 2018 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области запланировала в 2018 году провести научно-исследовательскую работу на разработку Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (далее - ПКРТИ), комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и комплексных схем организации транспортного обслуживания (КСОТ). После разработки ПКРТИ, Новосибирский район будет включен с 2019 года в федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

Исполнитель: Начальник управления ЖКХ,

строительства и транспорта                                     А.А.Боровиков

Приложение к докладу

от __________2018г.

Перечень

объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Протяжен-ность, км | Объем финансирования из средств областного бюджета |  | Объем финансирования из средств местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Новосибирский район Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | - | 28 581,215 | 29 895,950 | 1 504,275 | 1 573,472 |
| 2 | Планово-предупредительный ремонт автомобильных дорог «30 км а/д «М-52»- п.Кирова- п.Шадриха», «9 км а/д «В-2109» - п.Морозово», «с.Новолуговое – п.Ремесленный» | - | 1 350,878 | - | 71,099 | - |
| 3 | Содержание мостовых сооружений | - | 1 311,139 | 1371,452 | 69,008 | 72,182 |
| 4 | Капитальный ремонт а/д «ул.Экскаваторная 2» (завод «Бергауф») | - | 4 120,773 | - | 645,369 | - |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги «Каменка – Советский – Витаминка» (I пусковой комплекс) участок ПК 1+500 – ПК 4+250 | 2,75 | 8 941,937 | 9 780,472 | 470,629 | 514,762 |
|  | Итого: |  | 44 305,942 | 41 047,874 | 2 760,38 | 2 160,416 |
| Муниципальные образования Новосибирского района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Морской сельсовет. Ремонт дороги ул.Морская в п.Голубой Залив | 0,312 | 5 880,728 | - | 309,513 | - |
| 2 | Новолуговской сельсовет. Ремонт дороги по ул. Андреева в с.Новолуговое | 0,954 | 500,00 | 7 361,553 | 26,316 | 387,451 |
|  | Итого: |  | 6 380,728 | 7 361,553 | 335,829 | 387,451 |
| Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барышевский сельсовет (2 пешеходных перехода) | - | 600,00 | 2 057,19 | 31,58 | 108,274 |
| 2 | Березовский сельсовет (3 пешеходных перехода) | - | 950,00 | 3 704,23 | 50,00 | 194,96 |
| 3 | Боровской сельсовет (3 пешеходных перехода) | - | 550,00 |  | 28,95 |  |
| 4 | Верх-Тулинский сельсовет (2 пешеходных перехода) | - | 600,00 |  | 31,58 |  |
| 5 | Каменский сельсовет (1 пешеходный переход) | - | 361,54 | - | 19,03 | - |
| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Протяжен-ность, км | Объем финансирования из средств областного бюджета |  | Объем финансирования из средств местного бюджета |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 6 | Криводановский сельсовет (3 пешеходных перехода) | - | 950,00 |  | 50,00 |  |
| 7 | Кубовинский сельсовет (6 пешеходных перехода) | - | 1 870,18 |  | 98,431 |  |
| 8 | Кудряшовский сельсовет (2 пешеходных перехода) | - | 1 800,00 |  | 94,737 |  |
| 9 | Мичуринский сельсовет (2 пешеходных перехода) | - | 600,00 |  | 31,58 |  |
| 10 | Морской сельсовет (2 пешеходных перехода) | - | 600,00 |  | 31,58 |  |
| 11 | Мочищенский сельсовет (1 пешеходный переход) | - | 550,00 |  | 28,95 |  |
| 12 | Новолуговской сельсовет (2 пешеходных перехода) | - | 1 246,88 | 1 213,84 | 65,63 | 63,887 |
| 13 | Плотниковский сельсовет (2 пешеходных перехода) | - | 600,00 | 1 568,33 | 31,58 | 82,544 |
| 14 | Раздольненский сельсовет (2 пешеходных перехода) | - | 600,00 |  | 31,58 |  |
| 15 | Станционный сельсовет (3 пешеходных перехода) | - | 1 350,00 |  | 71,053 |  |
| 16 | Толмачевский сельсовет (4 пешеходных перехода) | - | 1 150,00 |  | 60,53 |  |
| 17 | Ярковский сельсовет (2 пешеходных перехода) | - | 1 340,00 |  | 70,527 |  |
| 18 | Р.п. Краснообск (4 пешеходных перехода) | - | 1 003,13 |  | 52,80 |  |
|  | Итого |  | 16 721,73 | 8 543,59 | 880,118 | 449,665 |
|  | Итого по муниципальным образованиям Новосибирского района |  | 16 721,73 | 15 905,143 | 880,118 | 837,116 |
|  | ВСЕГО: |  | 67 408,4 | 56 953,017 | 3 976,327 | 2 997,532 |