- Утверждена

решением сессии

районного Совета депутатов

от 26.06.2013 N 6

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2016 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

- I. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области на 2013 - 2016 годы |
| --- | --- |
| Основной разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Новосибирского района |
| Руководитель Программы | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района; органы местного самоуправления в Новосибирском районе, на территории которых реализуются мероприятия Программы; газораспределительные и сетевые организации |
| Цель и задачи Программы. Важнейшие целевые индикаторы | Цель Программы: обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирского района и повышение уровня газификации территории Новосибирской района. Задачи Программы: 1. Создание условий надежного обеспечения природным газом потребителей Новосибирского района и оптимизация загрузки существующей системы газоснабжения Новосибирской района. 2. Развитие системы газоснабжения Новосибирского района. 3. Оказание содействия населению Новосибирского района при газификации домовладений |
| Основные этапы реализации Программы | 2013 - 2016 годы, этапы не выделяются |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий Программы) | Прогнозный объем финансирования Программы - _666500_ тыс. руб., в том числе: 2013 год - ___144500__ тыс. руб.; 2014 год - ___160500___ тыс. руб.; 2015 год - ___176000___ тыс. руб.; 2016 год - ___185500__ тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области - _143390_ тыс. руб., в том числе: 2013 год - __22390__ тыс. руб.; 2014 год - __35000__ тыс. руб.; 2015 год - __40000__ тыс. руб.; 2016 год - __46000__ тыс. руб.; средства местных бюджетов (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - __24000__ тыс. руб., в том числе: 2013 год - ___5000___ тыс. руб.; 2014 год - ___5500___ тыс. руб.; 2015 год - ___6000___ тыс. руб.; 2016 год - ___7500___ тыс. руб.; средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - __33000__ тыс. руб., в том числе: 2013 год - ___6500___ тыс. руб.; 2014 год - ___8000___ тыс. руб.; 2015 год - ___8500___ тыс. руб.; 2016 год - ___10000___ тыс. руб.; внебюджетные источники (прогнозные объемы) - __465310__ тыс. руб., в том числе: 2013 год - __110410_ тыс. руб.; 2014 год - __111810_ тыс. руб.; 2015 год - __121300__ тыс. руб.; 2016 год - __121790__ тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в количественно измеримых показателях | Реализация Программы позволит: 1. Повысить уровень газификации жилищного фонда Новосибирского района с 19,2% в 2011 году до 34,6% в 2015 году. 2. Увеличить протяженность газовых сетей с 444,3 км в 2011году до 597,75 км в 2016 году. 3. Создать газораспределительную систему для увеличения потребления газа в Новосибирском районе с 240,4 млн. куб.м в 2011 году до 295 млн. куб. м в 2016 году |

- II. Основные положения Программы

- 1. Краткая характеристика проблемы с обоснованием

необходимости ее решения программными методами

В настоящее время газоснабжение Новосибирского района осуществляется природным газом, транспортируемым по магистральному газопроводу «Уренгой-Омск-Новосибирск».

По состоянию на 01.01.2012 в Новосибирском районе находится 10 газораспределительных станций. Сеть распределительных газопроводов состоит из 444,3км, природным газом газифицировано 7432 домовладений (квартир) и 58 различных предприятий потребителя, в том числе  17 газовых отопительных котельных, предоставляющих тепловую энергию населению и бюджетным организациям, 68 тыс. человек обеспечиваются теплом от газовых источников теплоснабжения. Потребление природного газа потребителями области за 2010 год составило 162,9 млн. куб. м (в том числе населением - 41,4 млн. куб. м), за 2011 год - 240,4 млн. куб. м (в том числе населением - 66,8 млн. куб. м). В топливном балансе Новосибирского района потребление природного газа занимает около 19% от общего потребления всех видов топливных ресурсов.

В настоящее время в жилищном фонде в Новосибирском районе числится 37420 квартир и жилых домов. Газифицировано природным газом 7432 домовладений (квартир). Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирском районе по состоянию на 01.01.2012 составлял 19,2%.

В 2008 году специалистами ООО "Сибгипрониигаз" актуализирована схема газораспределительных сетей высокого давления в Новосибирском районе. Суммарный расход газа уже работающих на газовом топливе предприятий и населенных пунктов Новосибирского района составляет около 262206 м3/час.

Несмотря на достаточно активную газификацию потребителей Новосибирского района в рамках областной целевой программы "Газификация Новосибирской области на 2007 - 2011 годы" анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:

низкое развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);

наличие у предприятий Новосибирского района,  городов Новосибирска, Обь и Бердска зарезервированных, но неиспользуемых объемов газа, что создает ограничения по подключению новых потребителей;

недостаток собственных финансовых средств у населения Новосибирского района на оплату оборудования и подключение к уличным газопроводам;

не урегулированы взаимоотношения между газораспределительными организациями и органами местного самоуправления, в результате возникает дополнительная нагрузка на местные бюджеты по содержанию газового комплекса.

Таким образом, исходя из интересов стратегического развития Новосибирского района и учитывая, что проблемы газификации являются комплексными, для их решения необходимо применение программно-целевого подхода.

- 2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирского района и повышение уровня газификации территории Новосибирского района.

Задачи Программы:

1. Создание условий надежного обеспечения природным газом потребителей Новосибирского района и оптимизация загрузки существующей системы газоснабжения Новосибирского района.

2. Развитие системы газоснабжения Новосибирского района.

3. Оказание содействия населению Новосибирского района при газификации домовладений.

Цель, задачи Программы и характеризующие их целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к Программе.

- 3. Механизм реализации Программы

и система управления Программой

Государственным заказчиком, основным разработчиком Программы, организатором управления реализацией Программы и контролирующим органом за ходом реализации Программы является администрация Новосибирского района.

Исполнители Программы - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района, органы местного самоуправления муниципальных районов Новосибирского района, Новосибирский филиал ОАО «Гипрониигаз», ОАО "Газпром", газораспределительные и сетевые организации, подрядные организации, заключившие договоры в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Государственный заказчик анализирует, корректирует ход выполнения Программы и вносит предложения по совершенствованию реализации Программы.

- III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий в значительной мере определяется задачами Программы.

1. По задаче "Создание условий надежного обеспечения природным газом потребителей Новосибирского района и оптимизация загрузки существующей системы газоснабжения Новосибирского района" предполагается:

формирование и реализация единой модели рынка газораспределения и газопотребления в Новосибирском районе;

ревизия выданных разрешений на использование природного газа с целью определения общей потребности в природном газе Новосибирском районе, учитывая также и возможную реконструкцию газораспределительных станций;

разработка актуализированных схем газоснабжения муниципальных образований Новосибирского района;

создание условий для размещения на территории Новосибирского района автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;

строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа), создание условий для реконструкции и модернизации объектов газификации (использование технологий когенерации).

2. По задаче "Развитие системы газоснабжения Новосибирского района" предполагается:

установление единого на территории Новосибирского района "прозрачного" порядка подключения новых абонентов к системе газоснабжения;

реконструкция газораспределительных станций;

строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

перевод групповых установок сжиженного газа на природный газ;

разработка механизма по привлечению средств частных инвесторов на строительство объектов газификации в Новосибирском районе.

3. По задаче "Оказание содействия населению Новосибирского района при газификации домовладений" предполагается предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирского района.

Программные мероприятия приведены в приложении N 2 к Программе.

- IV. Необходимые для реализации Программы потребности в

материально-технических, информационных и трудовых ресурсах

В реализации Программы на территории Новосибирского района будут участвовать администрация Новосибирского района, органы местного самоуправления в Новосибирском районе, газораспределительные и сетевые организации.

Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией администрацией Новосибирского района с использованием сайта администрации Новосибирского района, а также средств массовой информации.

- V. Необходимое финансовое обеспечение Программы

с распределением расходов по годам, статьям

и источникам финансирования

Общий объем финансирования Программы составит 645000 тыс. рублей, в том числе:

143390 тыс. рублей - средства областного бюджета Новосибирской области на строительство объектов газификации, субсидии из областного бюджета Новосибирской области, предоставляемые муниципальным районам на строительство межпоселковых газопроводов, распределительных газопроводов, в том числе газопроводов низкого давления; строительство и реконструкцию котельных; государственная поддержка гражданам при кредитовании на газификацию жилья в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области";

24000,0 тыс. рублей - средства местных бюджетов на финансирование строительства объектов газификации;

33000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета на финансирование строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности Новосибирского района;

444610,0 тыс. рублей - внебюджетные источники на строительство объектов газификации, расположенных на территории Новосибирского района.

Финансирование мероприятий данной Программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области уточняется законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Кроме бюджетных средств на реализацию Программы привлекаются внебюджетные источники. Также строительство газопроводов и котельных может осуществляться за счет прочих юридических лиц, в том числе в рамках инвестиционных программ. Сводные финансовые затраты приведены в приложении N 3 к Программе.

- VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит создать газораспределительную систему для увеличения потребления газа до 295 млн. куб. м в год, в том числе:

повысить уровень газификации сетевым газом частного жилищного фонда в Новосибирском районе до 34,6%;

построить на территории Новосибирского района 153,45 км газопроводов;

продолжить газификацию населенных пунктов Новосибирского района;

осуществить строительство межпоселковых газопроводов Новосибирского района;

осуществить строительство внутрипоселковых газопроводов в рамках "Плана-графика синхронизации выполнения программы газификации регионов Российской Федерации. Новосибирская область" в части исполнения обязательств перед ОАО "Газпром";

перевести на природный газ 13500 домовладений (квартир) и не менее 15 котельных.

- VII. Система управления реализацией Программы

Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании действующего законодательства, в том числе:

Федерального закона от 31.03.99 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации";

постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года";

постановления администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области".

Государственный заказчик при реализации Программы выполняет следующие функции:

нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Новосибирского района и органов местного самоуправления в Новосибирском районе, а также организаций, участвующих в реализации Программы;

управление реализацией Программы;

финансирование соответствующих мероприятий Программы;

осуществление контроля исполнения Программы, в том числе за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию Программы;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Государственный заказчик в пределах своей компетенции вправе перераспределять финансовые ресурсы между ее разделами и программными мероприятиями в пределах средств, выделенных на их реализацию, и в соответствии с определенными приоритетами, с последующим внесением изменений в Программу.

Финансовые ресурсы распределяются по направлениям реализации Программы следующим образом:

1. Строительство газопроводов-отводов предполагается осуществлять за счет внебюджетных источников, к которым относятся инвестиционные средства ОАО "Газпром".

2. Строительство, реконструкция систем газоснабжения высокого, среднего и низкого давления, в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ, предполагается осуществлять за счет:

средств областного бюджета Новосибирской области, предоставляемых Новосибирскому району;

местных бюджетов;

специальных надбавок к тарифам газораспределительных организаций на услуги по транспортировке газа;

внебюджетных источников (инвестиционные средства), в том числе за счет средств населения Новосибирского района.

3. Финансирование перевода муниципальных коммунальных котельных на потребление природного газа, в том числе установки в котельных газопоршневых теплоэлектростанций (когенерационных установок), предполагается осуществлять за счет:

средств областного бюджета Новосибирской области, предоставляемых муниципальным образованиям;

местных бюджетов;

внебюджетных источников (инвестиционные средства).

4. Предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Отбор непосредственных исполнителей программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В приложении N 2 к Программе установлен перечень программных мероприятий с указанием источников финансирования с распределением по годам.

Перечень мероприятий Программы, определяющий объекты капитального строительства в рамках Программы, утверждается ежегодно распоряжением администрации Новосибирского района. Правила ежегодного формирования мероприятий Программы, в том числе включения в Программу объектов капитального строительства, а также методика расчета и условия предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирского района на софинансирование муниципальных программ в сфере газификации приведены в приложении N 4 к Программе.

Реализация Программы и социально-экономическая ситуация в области могут потребовать корректировки отдельных мероприятий Программы и уточнения объемов ее финансирования, в том числе и в связи с привлечением средств внебюджетных источников в рамках действующего законодательства.

- VIII. Критерии оценки эффективности реализации Программы

От реализации Программы ожидается экономическая, социальная и экологическая эффективность.

Экономическая эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

увеличения объемов реализации природного газа населению Новосибирского района;

повышения конкурентоспособности продукции товаропроизводителей и увеличения их прибыли за счет сокращения расходов на оплату услуг по теплоснабжению и применения новых технологий, использующих природный газ;

создания благоприятных условий для развития бизнеса в Новосибирском районе в сфере управления коммунальной инфраструктурой.

Для настоящей Программы положительные эффекты также связаны с экологическими и социальными эффектами.

Экологическая эффективность реализации Программы: природный газ - более экологически безвредный вид топлива, создающий благоприятные условия для дальнейшего проживания на территории Новосибирского района, уменьшающий размер вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Социальная эффективность реализации Программы:

обеспечение более комфортных условий проживания населения Новосибирского района;

значительное снижение оплаты коммунальных услуг за счет замещения сжиженного баллонного углеводородного газа природным сетевым газом;

изменение рыночной стоимости недвижимого имущества (жилищного фонда и земельных участков, так как благодаря появлению газового отопления существенно увеличится их рыночная стоимость).

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений показателей, приведенных в приложениях N 1 и N 2 к Программе (процентов), и определяется по формуле:

1  n   Хф

Э = - SUM ---- x 100%, где:

n i=1  Хi

n - количество показателей;

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го показателя;

Xi - планируемое значение i-го показателя, приведенного в приложениях N 1, N 2 к Программе.

При изменении бюджетного и внебюджетного финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

- Приложение N 1

к долгосрочной целевой программе

"Развитие газификации территорий

населенных пунктов Новосибирского

района на 2013 - 2016 годы"

Цель и задачи Программы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Еди- ница изме- рения | Период реализации Программы (по годам) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Цель Программы: обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирского района и повышение уровня газификации территории Новосибирского района | Прирост потребления природного газа в Новосибирском районе (к 2010 году нарастающим итогом) | % | 69 | 89 | 111 | 127 |  |
|  | Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирском районе природным газом от общего количества жилых домов (квартир) в Новосибирском районе | % | 25,6 | 28,7 | 32,0 | 34,6 |  |
| Задача 1. Создание условий надежного обеспечения природным газом потребителей Новосибирского района и оптимизация загрузки существующей системы газоснабжения Новосибирского района | Доля муниципальных образований Новосибирского района, утвердивших схемы газоснабжения, от количества муниципальных образований, участвующих в Программе в отчетном году | % | 89 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля решений о виде топлива (природного газа), по которым проведена ревизия в текущем году, от общего количества выданных решений на 01.01.2012 | % | 20 | 25 | 30 | 10 |  |
| Задача 2. Развитие системы газоснабжения Новосибирского района | Количество домовладений (квартир), переведенных на использование природного газа в жилищном фонде в Новосибирском районе (нарастающим итогом) | ед. | 10000 | 11200 | 12500 | 13500 | На 01.01.2012 - 7432 домовладений (квартир) было переведено на использование природного газа в муниципальных образованиях в Новосибирском районе, участвующих в Программе |
| Задача 3. Оказание содействия населению Новосибирского района при газификации домовладений | Количество физических лиц - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новосибирского района, получающих государственную поддержку на цели газификации жилья (кредитование) | чел. | 45 | 55 | 60 | 65 |  |

- Приложение N 2

к долгосрочной целевой программе

"Развитие газификации территорий

населенных пунктов Новосибирской

области на 2013 - 2016 годы"

Мероприятия Программы

| Наименование мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы (по годам) |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| Цель Программы: обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирского района и повышение уровня газификации территории Новосибирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание условий надежного обеспечения природным газом потребителей Новосибирского района и оптимизация загрузки существующей системы газоснабжения Новосибирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и реализация единой модели рынка газораспределения и газопотребления в Новосибирском районе | Правовой акт (методические рекомендации) | ед. | 1 |  |  |  | Управление жилищно- коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района | Отсутствие бесхозяйных объектов газоснабжения, отсутствие в местных бюджетах затрат на содержание объектов газоснабжения, упрощение процедуры и снижение сроков выдачи технических условий, повышение уровня безопасности системы |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия выданных разрешений на использование природного газа с целью определения общей потребности в природном газе в Новосибирском районе, учитывая также и возможную реконструкцию газораспределительных станций | Количество | ед. | 4 | 6 | 7 | 8 | Управление жилищно- коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района | Ревизия 10 ГРС Новосибирского района |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга потребности в размещении автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Новосибирского района | Количество | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление жилищно- коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района | Содействие ОАО "Газпром" в размещении автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Новосибирского района |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие системы газоснабжения Новосибирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установление единого на территории Новосибирского района прозрачного порядка подключения новых абонентов к системе газоснабжения | Правовой акт (методические рекомендации) | ед. | 1 |  |  |  | Управление жилищно- коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района | Снижение социальной напряженности, снижение сроков и упрощение процедуры выдачи технических условий, снижение случаев неправомерного подключения (отключения) абонентов системы газоснабжения |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), котельных на природном газе | Количество | км/ед. | 31/2 | 35/3 | 40,25/5 | 47,2/5 | Управление жилищно- коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района во взаимодействии с муниципальными образованиями Новосибирского района, ОАО "Газпром" | Ввод 153,45 км газораспределительных сетей, строительство и ввод 15 котельных |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. на 1 км/ от 2,5 млн. руб. за 1 Гкал/час | 900,0 - 3500,0 | 900,0 - 3500,0 | 900,0 - 3500,0 | 900,0 - 3500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 140000 | 155000 | 170000 | 180000 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | 6500 | 8000 | 8500 | 10000 |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области <*> | тыс. руб. | 22390 | 35000 | 40000 | 46000 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | 5000 | 5500 | 6000 | 7500 |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | 106110 | 106500 | 115500 | 116500 |  |  |
| Разработка механизма по привлечению средств частных инвесторов на строительство объектов газификации в Новосибирском районе | Количество | ед. | 1 |  |  |  | Управление жилищно- коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района | Привлечение к строительству объектов газификации частных инвесторов на условиях отсроченной оплаты выполненных работ |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  | тыс. руб. | 140000 | 155000 | 170000 | 180000 |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 6500 | 8000 | 8500 | 10000 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  | тыс. руб. | 22390 | 35000 | 40000 | 46000 |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс. руб. | 5000 | 5500 | 6000 | 7500 |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. руб. | 106110 | 106500 | 115500 | 116500 |  |  |
| 3. Оказание содействия населению Новосибирского района при газификации домовладений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирском районе | Количество | чел. | 45 | 55 | 60 | 55 | Управление жилищно- коммунального хозяйства, строительства и транспорта Новосибирского района | Государственную поддержку получат 250 человек |
|  | Стоимость единицы | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 5500,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области <*> | тыс. руб. | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | 4320,0 | 5310,0 | 5800,0 | 5290,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  | тыс. руб. | 4500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 5500,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  | тыс. руб. | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. руб. | 4320,0 | 5310,0 | 5800,0 | 5290,0 |  |  |
| Итого затрат по Программе, в том числе: |  | тыс. руб. | 144500 | 160500 | 176000 | 185500 |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 6500 | 8000 | 8500 | 10000 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  | тыс. руб. | 22570 | 35190 | 40200 | 46210 |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс. руб. | 5000 | 5500 | 6000 | 7500 |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. руб. | 110410 | 111810 | 121300 | 121790 |  |  |

- Приложение N 3

к долгосрочной целевой программе

"Развитие газификации территорий

населенных пунктов Новосибирской

области на 2013 - 2016 годы"

Сводные финансовые затраты Программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. рублей в ценах 2012 г.) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 666500 | 144500 | 160500 | 176000 | 185500 |  |
| федерального бюджета <*> | 33000 | 6500 | 8000 | 8500 | 10000 |  |
| областного бюджета Новосибирской области | 144170 | 22570 | 35190 | 40200 | 46210 |  |
| местных бюджетов <*> | 24000 | 5000 | 5500 | 6000 | 7500 |  |
| внебюджетных источников <*> | 465310 | 110410 | 111810 | 121300 | 121790 |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 645000 | 140000 | 155000 | 170000 | 180000 |  |
| федерального бюджета <*> | 33000 | 6500 | 8000 | 8500 | 10000 |  |
| областного бюджета Новосибирской области | 143390 | 22390 | 35000 | 40000 | 46000 |  |
| местных бюджетов <*> | 24000 | 5000 | 5500 | 6000 | 7500 |  |
| внебюджетных источников <*> | 444610 | 106110 | 106500 | 115500 | 116500 |  |
| НИОКР, в том числе из: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета Новосибирской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов <*> | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 780 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 |  |
| федерального бюджета <*> | 0 |  |  |  |  |  |
| областного бюджета Новосибирской области | 780 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 |  |
| местных бюджетов <*> |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников <*> |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Прогнозные объемы.

- Приложение N 4

к долгосрочной целевой программе

"Развитие газификации территорий

населенных пунктов Новосибирского

района на 2013 - 2016 годы"

ПРАВИЛА

ежегодного формирования мероприятий долгосрочной целевой

программы "Развитие газификации территорий населенных

пунктов Новосибирского района на 2013 - 2016 годы"

(далее - Правила)

- I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют механизм ежегодного формирования мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирского района на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа), а также методику расчета и условия предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирского района на софинансирование муниципальных программ в сфере газификации.

2. Формирование мероприятий Программы в территориальном разрезе осуществляется ежегодно по заявкам на участие в мероприятиях Программы от муниципальных образований Новосибирского района, инвестиционных инициатив газораспределительных организаций, а также исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в законе Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на текущий финансовый год и плановый период.

3. Распределение средств областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, ежегодно осуществляется в следующем приоритетном порядке:

1) реализация обязательств Новосибирской области по соглашению о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и ОАО "Газпром" (устанавливается в зависимости от ежегодно принимаемых обязательств);

2) предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирском районе (предельные объемы установлены приложением N 2 к Программе);

3) софинансирование муниципальных программ в сфере газификации (в соответствии с методикой расчета и условиями предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирского района, приведенной в пунктах 12 - 18 Правил).

4. Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета Новосибирской области в рамках Программы осуществляется в форме предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ в сфере газификации, за исключением мероприятия, указанного в подпункте 3 пункта 5 настоящих Правил.

5. Субсидии из областного бюджета Новосибирской области в рамках Программы предоставляются на софинансирование следующих мероприятий:

1) строительство, реконструкция систем газоснабжения высокого, среднего и низкого давления, в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ;

2) перевод муниципальных коммунальных котельных на потребление природного газа, в том числе установка в котельных газопоршневых теплоэлектростанций (когенерационных установок);

3) предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирском районе.

6. Предоставление субсидий осуществляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (далее - Министерство) на основании соглашений о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ (далее - соглашения), заключаемых ежегодно с администрациями муниципальных образований, а по подпункту 3 пункта 5 Правил - на основании соглашения N 1 от 28.12.2006, заключенного между Сибирским банком ОАО "Сбербанк России" и Министерством.

Форма соглашения ежегодно утверждается приказом Министерства.

7. Субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ в сфере газификации, не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по объектам, включенным в муниципальные программы.

- II. Порядок отбора объектов капитального

строительства для включения в Программу

8. Ежегодный отбор объектов капитального строительства для включения в Программу осуществляется комиссией. Состав комиссии при обязательном участии представителей профильного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области, газораспределительных, проектных организаций, положение о комиссии утверждаются Министерством.

9. Комиссия ежегодно рассматривает заявки и формирует перечень объектов капитального строительства, состоящий из инвестиционных инициатив газораспределительных организаций и ОАО "Газпром", мероприятий муниципальных программ, софинансируемых за счет областного бюджета Новосибирской области и федерального бюджета.

10. Заявки на участие в мероприятиях Программы принимаются Министерством от администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего году строительства объектов, по прилагаемой форме (приложение к Правилам). Объекты капитального строительства в заявке должны располагаться по мере приоритетности.

11. Сформированный комиссией перечень объектов капитального строительства в рамках Программы утверждается распоряжением Правительства Новосибирской области ежегодно в срок до 15 февраля.

- III. Методика расчета и условия предоставления субсидий

из областного бюджета Новосибирской области бюджетам

муниципальных образований Новосибирского района на

софинансирование муниципальных программ

в сфере газификации (далее - субсидии)

12. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Новосибирского района на софинансирование следующих расходов:

1) строительство, реконструкция систем газоснабжения высокого, среднего и низкого давления;

2) перевод муниципальных коммунальных котельных на потребление природного газа.

13. Условия предоставления субсидий (критерии отбора муниципальных программ в сфере газификации):

1) наличие актуальных схем газоснабжения муниципального района и (или) сельского поселения;

2) наличие обязательств по софинансированию за счет бюджетов муниципальных образований Новосибирского района в размере не менее пяти процентов для сельского поселения Новосибирского района;

3) наличие утвержденной в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, проектно-сметной документации на объект(ы) капитального строительства;

4) соответствие проектных решений схеме газоснабжения муниципального района и (или) сельского поселения;

5) наличие разрешений на использование природного газа в качестве основного вида топлива (для котельных);

6) наличие нормативных актов органов местного самоуправления о порядке газификации домовладений.

14. Размер субсидии, предоставляемой в расчетном году бюджету муниципального образования Новосибирского района на реализацию мероприятий, предусмотренных в пункте 12 Правил, определяется как разница между стоимостью, обозначенной в представленной соответствующей проектно-сметной документации в расчетном году по объектам капитального строительства, и размером обязательств по софинансированию за счет бюджета муниципального образования.

При этом максимальный размер субсидии, предоставляемой одному бюджету муниципального района (городского округа) Новосибирской области:

1) на софинансирование строительства, реконструкции систем газоснабжения высокого, среднего и низкого давления, не может превышать 15% от общей суммы расходов областного бюджета Новосибирской области, запланированных в Программе на софинансирование указанных расходов в расчетном году;

2) на софинансирование перевода муниципальных коммунальных котельных на потребление природного газа, не может превышать 25% от общей суммы расходов областного бюджета Новосибирской области, запланированных в Программе на софинансирование указанных расходов в расчетном году.

15. При формировании мероприятий Программы следующего года в случае невыполнения администрацией муниципального образования обязательств по подключению запланированного количества домовладений по итогам отчетного периода, вводится понижающий коэффициент для данного муниципального образования, пропорциональный доли невыполненных обязательств.

16. Распределение субсидий между объектами строительства, реконструкции систем газоснабжения высокого, среднего и низкого давления осуществляется в зависимости от значения Эд:

Эд = Ад / К, где

К - количество подключаемых к системе газоснабжения домовладений, предполагаемое в результате строительства, реконструкции систем газоснабжения высокого, среднего, низкого давления, ед.;

Ад - запрашиваемый размер бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства, реконструкции систем газоснабжения высокого, среднего, низкого давления, обеспечивающий подключение к системе газоснабжения домовладений в размере К.

При включении объектов по строительству, реконструкции систем газоснабжения высокого, среднего и низкого давления от муниципальных образований Новосибирского района приоритетность отдается объектам, у которых показатель Эд наименьший.

17. В случае если после распределения субсидий областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований в соответствии с пунктами 14, 15, 16 Правил имеется нераспределенный остаток субсидий областного бюджета Новосибирской области, комиссия вправе данный остаток распределить между объектами, имеющими наименьший Эд, но не включенными в первоначально сформированный перечень объектов.

18. Распределение субсидий при рассмотрении объектов по переводу муниципальных коммунальных котельных на потребление природного газа осуществляется в зависимости от значения Эк:

Эк = Ак / Тн, где

Тн - часовая тепловая нагрузка подключенных (подключаемых) абонентов котельной. Рассчитывается как сумма часовых нагрузок объектов жилищного, социального, культурного и бытового назначения, Гкал/час;

Ак - запрашиваемый размер бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для реализации проекта по строительству (реконструкции) котельной, руб.

При включении объектов по переводу муниципальных коммунальных котельных на потребление природного газа от муниципальных образований Новосибирского района приоритетность отдается объектам, у которых показатель Эк наименьший.

19. В случае если после распределения субсидий областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований в соответствии с пунктами 14, 18 Правил имеется нераспределенный остаток субсидий областного бюджета Новосибирской области, комиссия вправе данный остаток распределить между объектами, имеющими наименьший Эк, но не включенными в первоначально сформированный перечень объектов.

- Приложение

к Правилам ежегодного формирования

мероприятий долгосрочной целевой

программы "Развитие газификации

территорий населенных пунктов

Новосибирского района

на 2013 - 2016 годы"

ЗАЯВКА

на строительство объектов в рамках долгосрочной целевой

программы "Развитие газификации территорий населенных

пунктов Новосибирского района на 2013 - 2016 годы"

от администрации _______________ муниципального района

(городского округа) на ___________ год

| N п/п | Наименование объекта | N, дата, наименование утвержденной программы газификации муниципального образования Новосибирской области | Сведения о котельной |  |  |  |  |  |  | Сведения по домовладениям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перечень потреби- телей тепловой энергии | Мощ- ность, МВт (Гкал/ час) | Схема газо- снаб- жения | Схема тепло- снаб- жения | Наиме- нование органи- зации, дата разра- ботки ПСД | N, дата экспер- тизы | Сметная стоимость в 2001/ тек. цены, тыс. руб. | Наиме- нование органи- зации, дата разра- ботки ПСД | N, дата экспер- тизы | Протяженность сетей, необходимых для строительства и подключения домовладений, км | Количество домовладений, переводимых на газ. Всего/от групповых установок |