Приложение № 5

к долгосрочной целевой программе

«Развитие газификации территорий

населенных пунктов Новосибирской

области на 2013 - 2016 годы»

Перечень

объектов, намеченных для газоснабжения в 2013-2016 годах

| № п/п | Наименование сельсовета, населенного пункта | Сроки газоснабжения | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет, тыс.руб. | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Кубовинский сельсовет |  |  |  |  |
| 1.1 | с.Сосновка | 2013-2015 | 40 000 | 30 000 | 10 000 |
| 1.2 | с.Кубовая | 2014-2016 | 28 000 | 20 000 | 8 000 |
| 2 | Станционный сельсовет |  |  |  |  |
| 2.1 | ст.Мочище | 2014-2016 | 35 000 | 30 000 | 5 000 |
| 2.2 | п.Садовый | 2014-2016 | 60 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2.3 | п.Новокаменка | начало в 2016 |  |  |  |
| 3 | Барышевский сельсовет |  |  |  |  |
| 3.1 | ст.Крахаль | 2013-2014 | 12 000 | 3 000 | 9 000 |
| 3.2 | п.Двуречье | 2013-2015 | 6 000 | 2 500 | 3 500 |
| 3.3 | с.Барышево | 2013-2015 | 106 000 | 60 000 | 46 000 |
| 3.4 | п.Каинская Заимка | 2013-2016 | 60 000 | 10 000 | 50 000 |
| 3.5 | с.Каменушка | 2014-2016 | 14 000 | 9 000 | 5 000 |
| 3.6 | п.Ложок | 2014-2016 | 40 000 | 10 000 | 30 000 |
| 4 | Березовский сельсовет |  |  |  |  |
| 4.1 | с.Березовка | 2014-2016 | 35 000 | 30 000 | 5 000 |
| 4.2 | п.Железнодорожный | 2015-2016 | 20 500 | 16 500 | 4 000 |
| 5 | Верх-Тулинский сельсовет |  |  |  |  |
| 5.1 | п.8-е Марта, Красный Восток | 2014-2016 | 50 000 | 20 000 | 30 000 |
| 6 | Каменский сельсовет |  |  |  |  |
| 6.1 | с.Каменка | 2013-2016 | 38 000 | 18 000 | 20 000 |
| 7 | Криводановский сельсовет |  |  |  |  |
| 7.1 | с.Криводановка | 2014-2016 | 43 000 | 33 000 | 10 000 |
| 8 | Мичуринский сельсовет |  |  |  |  |
| 8.1 | п.Элитный | 2013-2016 | 13 000 | 10 000 | 3 000 |
| 9 | Мочищенский сельсовет |  |  |  |  |
| 9.1 | с.Мочище | 2013-2016 | 16 000 | 12 000 | 4 000 |
| 9.2 | п.Озерный | 2014-2016 | 10 000 | 9 000 | 1 000 |
| 10 | Новолуговской сельсовет |  |  |  |  |
| 10.1 | с.Новолуговое | 2013-2015 | 8 000 | 2 000 | 6 000 |
| 10.2 | д.Издревая | начало в 2016 | 16 000 | 16 000 | - |
| 11 | Толмачевский сельсовет |  |  |  |  |
| 11.1 | п.Красномайский | 2014-2016 | 16 000 | 13 000 | 3 000 |